|  |  |
| --- | --- |
| **UỶ BAN NHÂN DÂN****TỈNH THANH HÓA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 637/QĐ-UBND |  *Thanh Hóa, ngày 17 tháng 02 năm 2022* |

 **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện**

**Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy**

**về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030,**

**tầm nhìn đến năm 2045**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn 617/SKHĐT-TH ngày 27 tháng 01 năm 2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

 **Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn và Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****CHỦ TỊCH****Đỗ Minh Tuấn** |

|  |  |
| --- | --- |
| **UỶ BAN NHÂN DÂN****TỈNH THANH HÓA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

**Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/11/2021**

**của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển**

**thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 637 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022*

*của UBND tỉnh Thanh Hóa)*

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết, với các nội dung chính như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1.** Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết.

**2.** Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố Sầm Sơn, nhất là lợi thế được thiên nhiên ban tặng để xây dựng, phát triển Sầm Sơn trở thành thành phố du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện, đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế, một động lực quan trọng góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ Quốc.

**3.** Chương trình hành động là căn cứ để các cấp, các ngành và thành phố Sầm Sơn xây dựng nhiệm vụ, giải pháp chi tiết, cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, là căn cứ để tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị liên quan.

**II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU**

**1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin**

*a) Nhiệm vụ chung:* Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo sự đồng thuận trong tổ chức và triển khai thực hiện.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận trong tổ chức và triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

- UBND thành phố Sầm Sơn tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng về Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân của thành phố.

**2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội**

*a) Nhiệm vụ chung:* Tiếp tục tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với thực hiện “mục tiêu kép”. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý mọi tình huống liên quan đến dịch bệnh với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Sở Y tế thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đánh giá, dự báo, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kịch bản trên địa bàn thành phố Sầm Sơn để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả. Nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác dự phòng, thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19; tham mưu phương án phân bổ đảm bảo đủ nguồn vắc xin cho các đối tượng theo quy định.

- UBND thành phố Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh và triển khai thực hiện các phương án, kịch bản, biện pháp phòng, chống dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, phù hợp với tình hình thực tế, trong từng thời điểm cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất. Căn cứ tình hình dịch bệnh, cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn để tổ chức các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, phù hợp với các Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các hướng dẫn có liên quan.

+ Khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; trọng tâm là phục hồi các ngành du lịch, dịch vụ thương mại, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động của thành phố Sầm Sơn trở về từ vùng dịch.

**3. Tăng cường quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch, xây dựng thành phố Sầm Sơn thành đô thị thông minh, hiện đại**

*a) Nhiệm vụ chung:* Tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện có hiệu quả các quy hoạch; rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- UBND thành phố Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Căn cứ Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đảm bảo đồng bộ, hiệu quả với tầm nhìn dài hạn, tính khả thi cao; đảm bảo tính liên thông, thống nhất giữa các quy hoạch và liên kết vùng.

+ Triển khai lập quy hoạch phát triển đô thị hai bên tuyến đường chính để tạo điểm nhấn cho thành phố, bảo đảm phong cách kiến trúc của các khu đô thị mới ngay từ khi lập quy hoạch chi tiết; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong Quý IV năm 2022.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về quy hoạch, làm cơ sở để định hướng thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị; thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra thực hiện quy hoạch và quản lý kiến trúc đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm quy hoạch.

+ Xây dựng Đề án thành lập 03 phường Quảng Minh, Quảng Hùng và Quảng Châu trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của các xã; báo cáo UBND tỉnh trong Quý IV/2022.

+ Xây dựng kế hoạch phát triển 04 hành lang, gồm: (1) Hành lang cộng đồng; (2) Hành lang lễ hội; (3) Hành lang Sông Đơ; (4) Hành lang đại lộ Nam Sông Mã và 08 phân khu đô thị, gồm: (1) Khu A - Khu đô thị dọc bờ biển từ Sông Mã đến núi Trường Lệ; (2) Khu B - khu đô thị du lịch Nam Sầm Sơn; (3) Khu C - Khu dịch vụ, du lịch sinh thái, tâm linh núi Trường Lệ; (4) Khu D - Theo bờ Nam Sông Mã; (5) Khu E - Khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đa ngành; (6) Khu F - Khu dân cư hiện trạng, dân cư đô thị mới; (7) Khu G - Trung tâm du lịch, dịch vụ, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng; (8) Khu H - Khu trung tâm hành chính - chính trị mới của Thành phố, tạo không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; báo cáo UBND tỉnh trong Quý III/2022.

**4. Khai thác và phát huy hiệu quả tối đa tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố; xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế, góp phần tạo động lực để Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc**

*a) Nhiệm vụ chung:*

-Giai đoạn 2021 - 2025: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 18% trở lên; đón 34 triệu lượt khách trở lên, trong đó có trên 250.000 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 65.000 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao tăng bình quân hằng năm trên 15%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng/năm.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 20% trở lên; đón 42 triệu lượt khách, trong đó có trên 4 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 220.000 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao tăng bình quân hằng năm trên 15%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 200 triệu đồng.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Đề án tổng thể về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Sầm Sơn; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4 năm 2022.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng đề án cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước cho thành phố Sầm Sơn, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/3/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp, cơ chế chính sách, chương trình, đề án liên kết, hợp tác phát triển du lịch, kết nối tour, tuyến du lịch giữa thành phố Sầm Sơn với các tỉnh, thành phố là thị trường trọng điểm của du lịch Thanh Hóa; tổ chức các sự kiện, văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, quảng bá du lịch biển Sầm Sơn.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Tham mưu các giải pháp, cơ chế chính sách, đề án để thành phố Sầm Sơn phát triển thủy sản theo hướng nâng cao hiệu quả, bảo vệ nguồn lợi, môi trường sinh thái và ứng dụng công nghệ cao; phát triển mạnh nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch, xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị xanh ứng dụng công nghệ cao.

+ Nghiên cứu tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân giải bản tàu cá ven bờ tại các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trong Quý III/2022.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng hỗ trợ, cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt phục vụ cho hoạt động du lịch; thu hút đầu tư phát triển hệ thống chợ trên địa bàn thành phố.

- UBND thành phố Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch Sầm Sơn đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố.

+ Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá thương hiệu, sản phẩm du lịch, thu hút du khách, nhất là khách quốc tế; nghiên cứu xây dựng Đề án xúc tiến, hợp tác thu hút khách du lịch quốc tế đến thành phố Sầm Sơn. Phát triển các sản phẩm du lịch mới chất lượng cao theo hướng đa dạng, hấp dẫn, độc đáo; xây dựng Sầm Sơn là thành phố lễ hội bốn mùa, với những chương trình nghệ thuật hoành tráng, đặc sắc, hấp dẫn du khách.

+ Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các khu vui chơi, giải trí, các trung tâm mua sắm hiện đại; hình thành các khu vực du lịch trải nghiệm, khu trưng bày, giới thiệu đồ lưu niệm, quà tặng, các đặc sản vùng miền trong tỉnh, sản phẩm thủ công truyền thống phục vụ du lịch.

+ Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên du lịch, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, giỏi nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch; các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản trị, quản lý, điều hành khách sạn, nhà hàng, nhất là các khách sạn từ 3 sao trở lên theo tiêu chuẩn quốc tế.

+ Nghiên cứu, đề xuất xây dựng thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Sầm Sơn; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2022.

+ Hỗ trợ, giải quyết khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp làng nghề phường Quảng Châu - Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn; đồng thời, nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích, vận động các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống trong các khu dân cư trên địa bàn thành phố di chuyển vào Cụm công nghiệp để tổ chức sản xuất.

**5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt công tác GPMB, nhất là các dự án lớn, trọng điểm; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội**

*a) Nhiệm vụ chung:*

- Giai đoạn 2021 - 2025: Đến năm 2025, 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được số hóa kết quả giải quyết; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 55.000 tỷ đồng trở lên.

- Giai đoạn 2026 - 2030: 99% trở lên các tổ chức, người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 65.000 tỷ đồng trở lên.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án xã hội hóa (xử lý rác thải, nước thải, môi trường, y tế, giáo dục…) trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy, biên chế của thành phố Sầm Sơn, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/03/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn thành phố Sầm Sơn đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến đầu tư, chú trọng thu hút các dự án đầu tư hạ tầng thương mại, du lịch, đô thị quy mô lớn.

- UBND thành phố Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, mẫu hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ của tổ chức, người dân và doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh. Phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, tập trung xây dựng những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch dịch vụ tạo ra những sản phẩm độc đáo, hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao.

+ Chủ động đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến đầu tư; chuyển hoạt động thu hút đầu tư từ thế bị động sang chủ động, tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực và tiềm lực tài chính lớn trong và ngoài nước; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các các doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình thực hiện dự án.

+ Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư công, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm; ưu tiên bố trí vốn tập trung để đầu tư các công trình trọng điểm, có tính đột phá và sức lan tỏa lớn, các công trình cấp bách. Thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách; khai thác có hiệu quả các dự án đầu tư có sử dụng đất để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

+ Rà soát tiến độ triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư trên địa bàn thành phố; chủ động phối hợp với các ngành chức năng cấp tỉnh giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng... để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Kiên quyết thu hồi hoặc đề nghị tỉnh thu hồi đối với các dự án vi phạm quy định của pháp luật.

- Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Sầm Sơn nghiên cứu ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng đất trên địa bàn thành phố với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; làm tốt công tác chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án lớn đã, đang triển khai trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, là điều kiện để xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

**6. Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội gắn với phát triển thành phố thông minh**

*a) Nhiệm vụ chung:* Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng, miền, các trung tâm động lực tăng trưởng; đặc biệt là kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại I vào năm 2030. Xây dựng và phát huy tiện ích của hệ thống điều hành đô thị thông minh, gắn với xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND thành phố Sầm Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đưa vào khai thác các dự án đô thị lớn, trọng điểm trên địa bàn như: Khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Sầm Sơn; Quảng trường biển và Trục cảnh quan lễ hội; Khu đô thị sinh thái biển Đông Á; Khu đô thị du lịch ven Sông Mã; Khu trung tâm hành chính mới; Khu đô thị, dịch vụ thương mại Văn Phú Invest...; đẩy mạnh thu hút đầu tư Khu đô thị du lịch Nam Sầm Sơn.

- Các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND thành phố Sầm Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động đấu mối, huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, cùng với nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo thành mạng lưới giao thông hợp lý, kết nối thuận lợi giữa các khu đô thị, giữa thành phố Sầm Sơn với các vùng phụ cận, trọng tâm là hoàn chỉnh hệ thống giao thông đối ngoại theo trục Đông Tây như: Đại lộ Nam Sông Mã, Đường Ngã Ba Voi - Nam Sầm Sơn, Trục cảnh quan Sầm Sơn - Thanh Hóa, đường vành đai phía Nam...; theo trục Bắc - Nam như: Tuyến đường bộ ven biển, đường Tây Sầm Sơn 1 và đường 4C. Đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nội thị như: đường Thanh Niên, Tây Sơn, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông… và các tuyến phía Tây đường ven biển như: đường Quảng Hùng 1, đường Quảng Minh 1, đường Bắc trục cảnh quan, đường Quảng Thọ, đường Quảng Châu… Kêu gọi đầu tư các bến thuyền du lịch, các bến xe, bãi đỗ xe theo quy hoạch.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần điện lực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan đôn đốc đầu tư Trạm biến áp 110kv Sầm Sơn 2, nâng cấp các trạm biến áp và hệ thống truyền tải các khu dân cư cũ; xây dựng hệ thống cấp điện ngầm các khu đô thị mới, ngầm hóa hệ thống cấp điện các khu dân cư cũ.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa nghiên cứu đầu tư đường ống cấp nước từ Nhà máy nước Mật Sơn thành phố Thanh Hóa cho khu Nam Sầm Sơn.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động đấu mối, huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, cùng với nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư các công trình thể thao đạt chuẩn thi đấu quốc gia, quốc tế như: Nhà thi đấu, bể bơi, sân bóng đá…

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyển đổi số trong quy trình nghiệp vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước của thành phố Sầm Sơn; chuẩn hóa quy trình xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử; tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng.

- UBND thành phố Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Chủ động huy động tối đa nguồn lực để cải tạo, chỉnh trang, bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các khu dân cư hiện hữu đáp ứng các tiêu chuẩn đô thị loại I; nâng cấp hạ tầng thủy lợi, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải...

+ Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh và từng bước thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp. Phát triển thương mại điện tử, khuyến khích doanh nghiệp, người dân thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi trên các sàn thương mại điện tử; quản lý chặt chẽ các hoạt động giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật.

+ Khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thuế, kho bạc và thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, an toàn; triển khai nền tảng thanh toán trực tuyến; thu hút đầu tư xây dựng Khu R&D trở thành khu kinh tế số.

+ Triển khai số hóa dữ liệu các di tích lịch sử, văn hoá, các khu, điểm du lịch, hệ thống dịch vụ du lịch, hình thành hệ thống thông tin du lịch thông minh trên nền tảng công nghệ số.

**7. Tăng cường liên kết với các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh, từng bước mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế**

*a) Nhiệm vụ chung:* Đẩy mạnh giao lưu, liên kết, hợp tác phát triển với các huyện, thị xã, thành phố, các đô thị, khu du lịch trong và ngoài tỉnh, từng bước mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thu hút tối đa các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

*-* Các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Sầm Sơn với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, nhất là thương mại, du lịch; xây dựng các chương trình, các sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng.

- UBND thành phố Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động, tăng cường liên kết với các huyện, thị xã, thành phố, các đô thị, khu du lịch trong tỉnh và mở rộng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị với các đô thị du lịch biển trong cả nước; vừa bảo đảm yếu tố bản sắc, đặc trưng riêng, vừa có tính hiện đại, văn minh và tầm nhìn chiến lược lâu dài.

**8. Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo hài hòa với phát triển kinh tế**

*a) Nhiệm vụ chung:*

Đến năm 2025: Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động dưới 20%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% trở lên; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 1% trở lên (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025).

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn và các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp ưu tiên phát triển các môn thể thao thế mạnh; huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết bị thể dục, thể thao đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao lớn của tỉnh và quốc gia; xây dựng thành phố Sầm Sơn trở thành trung tâm thể dục, thể thao mạnh của tỉnh.

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo sự đột phá trong các ngành du lịch, thương mại, khai thác và chế biến, xây dựng khu nghiên cứu và phát triển (R&D).

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hơp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số, kết nối 5G và sau 5G, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối (blockchain)… trên địa bàn thành phố.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường theo hướng chuẩn hóa, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư phát triển giáo dục; khuyến khích đầu tư các trường phổ thông chất lượng cao.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút đầu tư các bệnh viện chất lượng cao, chuỗi cơ sở chăm sóc sức khỏe, khu nghỉ dưỡng phục hồi chức năng; ưu tiên kêu gọi đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sầm Sơn.

- Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách tại các bệnh viện điều dưỡng, các trung tâm phục hồi chức năng của các cơ quan Trung ương, của tỉnh trên địa bàn. Phối hợp thực hiện đồng bộ về công tác Bảo hiểm y tế, dân số, công tác phòng, chống dịch bệnh và hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng của trẻ em trên địa bàn.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng chuyển đổi nghề, tạo việc làm và tổ chức lại đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất.

- UBND thành phố Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Phát động cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh Người Sầm Sơn văn minh, lịch sự, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách”, gắn với các tiêu chí, chuẩn mức văn hóa của người Sầm Sơn; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao các cấp; đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi, giữ gìn và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh; tập trung triển khai thực hiện dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc.

+ Chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng dân số, giảm mạnh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

+ Thực hiện tốt các chính sách an sinh và trợ giúp xã hội; huy động các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng chính sách.

**9. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu**

*a) Nhiệm vụ chung:* Tạo chuyển biến rõ nét về hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố.

+ Tham mưu các giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn nước, nhất là Sông Mã, Sông Đơ và hệ thống nước ngầm; quản lý chặt chẽ các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường; tham mưu các giải pháp khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường.

- UBND thành phố Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

+ Hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải và Nghĩa trang Nhân dân tại xã Quảng Minh và xã Quảng Hùng, xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại phường Quảng Châu.

+ Có các biện pháp bảo vệ nguồn lợi môi trường biển gắn với ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; xây dựng các phương án, biện pháp phòng chống thiên tai, lũ lụt, kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, lũ lụt xảy ra. Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án kè chống sạt lở bờ biển Sầm Sơn.

**10. Về quốc phòng - an ninh**

*a) Nhiệm vụ chung:* Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển trên địa bàn.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Công an tỉnh chủ trì phối hợp với thành phố Sầm Sơn và các đơn vị liên quan hằng năm xây dựng phương án hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cho thành phố Sầm Sơn trong thời gian cao điểm về hoạt động du lịch.

-UBND thành phố Sầm Sơn phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gắn kết chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch thế trận quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, hạn chế thấp nhất việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, nhất là ở các địa bàn trọng điểm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

**11. Xây dựng hệ thống chính trị**

*a) Nhiệm vụ chung:* Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Thành ủy thành phố Sầm Sơn lãnh đạo, tăng cường xây dựng Đảng bộ thành phố đoàn kết, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phát huy mạnh mẽ vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đề cao việc tự kiểm tra, tự soi, tự sửa của tổ chức đảng và đảng viên.

- UBND thành phố Sầm Sơn đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xây dựng văn hóa trong thực thi công vụ, văn hóa phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm để khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém kéo dài, tạo bước đột phá trong quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai, hạ tầng, thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức; đẩy mạnh kết nối, trao đổi thông tin giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh:Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ và thời gian quy định, trong đó phải đề ra giải pháp thực hiện, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo từng nội dung công việc và xác định thời gian hoàn thành; đồng thời, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành. Đối với những việc không cần xây dựng các chương trình, đề án thì tổ chức triển khai ngay, bảo đảm kịp thời và có hiệu quả.

**2.** Đối với UBND thành phố Sầm Sơn

- Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động này, chủ động xây dựng kế hoạch hành động của thành phố nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động này.

- Chủ động phối hợp và cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu để các sở, ban, ngành cấp tỉnh sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện trong Chương trình hành động này liên quan đến thành phố Sầm Sơn.

- Định kỳ hàng năm, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động này của UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

**3.** Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Chương trình hành động, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND thành phố Sầm Sơn chủ động đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

**PHỤ LỤC**

**CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**

**SỐ 07-NQ/TU NGÀY 26/11/2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

| **Số****TT** | **Nội dung chương trình, đề án,** **cơ chế, chính sách** | **Đơn vị chủ trì thực hiện** | **Đơn vị phối hợp** | **Sản phẩm** | **Thời gian báo cáo UBND tỉnh** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin** | Sở Thông tin và Truyền Thông, UBND thành phố Sầm Sơn | Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan | Các thông tin điện tử trên website; chương trình phát thanh, truyền hình… | Trong quá trình thực hiện Nghị quyết |
| **II** | **Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội** | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND thành phố Sầm Sơn | Các đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, báo cáo | Trong quá trình thực hiện Nghị quyết |
| **III** | **Tăng cường quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch, xây dựng thành phố Sầm Sơn thành đô thị thông minh, hiện đại** |
| 1 | Rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, bảo đảm khoa học, thống nhất, đồng bộ | UBND thành phố Sầm Sơn | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị khác liên quan | Báo cáo | Trong quá trình thực hiện Nghị quyết |
| 2 | Triển khai lập quy hoạch phát triển đô thị hai bên tuyến đường chính | UBND thành phố Sầm Sơn | Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan | Quyết định phê duyệt quy hoạch | Năm 2022 |
| 3 | Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về quy hoạch | UBND thành phố Sầm Sơn | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị khác liên quan | Cơ sở dữ liệu | Trong quá trình thực hiện Nghị quyết |
| 4 | Đề án thành lập 03 phường Quảng Minh, Quảng Hùng và Quảng Châu | UBND thành phố Sầm Sơn | Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị khác liên quan | Đề án | Quý IV/2022 |
| 5 | Xây dựng kế hoạch phát triển 04 hành lang (gồm: (1) Hành lang cộng đồng; (2) Hành lang lễ hội; (3) Hành lang Sông Đơ; (4) Hành lang đại lộ Nam Sông Mã) và 08 phân khu đô thị (gồm: (1) Khu A; (2) Khu B; (3) Khu C; (4) Khu D; (5) Khu E; (6) Khu F; (7) Khu G; (8) Khu H), tạo không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố | UBND thành phố Sầm Sơn | Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan | Kế hoạch | Quý III/2022 |
| **IV** | **Khai thác và phát huy hiệu quả tối đa tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố; xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế, góp phần tạo động lực để Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc** |
| 1 | Tham mưu xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Sầm Sơn | Sở Kế hoạch và Đầu tư | UBND TP. Sầm Sơn, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Cơ chế, chính sách | Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2022 |
| 2 | Tham mưu xây dựng đề án cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước | Sở Tài chính | UBND TP. Sầm Sơn, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Đề án | Gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp vào nhiệm vụ IV.1 trước ngày 31/3/2022 |
| 3 | Tham mưu các giải pháp, cơ chế chính sách, chương trình, đề án liên kết, hợp tác phát triển du lịch, kết nối tour, tuyến du lịch giữa thành phố Sầm Sơn với các tỉnh, thành phố là thị trường trọng điểm của du lịch Thanh Hóa; tổ chức các sự kiện, văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, quảng bá du lịch biển Sầm Sơn | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | UBND thành phố Sầm Sơn, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, quyết định | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 4 | Tham mưu các giải pháp, cơ chế chính sách, đề án để thành phố Sầm Sơn phát triển thủy sản theo hướng nâng cao hiệu quả, bảo vệ nguồn lợi, môi trường sinh thái và ứng dụng công nghệ cao; phát triển mạnh nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch, xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị xanh ứng dụng công nghệ cao | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND thành phố Sầm Sơn, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, quyết định | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 5 | Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân giải bản tàu cá ven bờ tại các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh | Sở Nông nghiệp và PTNT | Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã ven biển, các sở, ban, ngành có liên quan | Cơ chế, chính sách | Quý III/2022 |
| 6 | Tham mưu các giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng hỗ trợ, cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt phục vụ cho hoạt động du lịch; thu hút đầu tư phát triển hệ thống chợ trên địa bàn thành phố | Sở Công Thương | UBND thành phố Sầm Sơn, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách | Quý II/2022 |
| 7 | Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá thương hiệu, sản phẩm du lịch, thu hút du khách, nhất là khách quốc tế; nghiên cứu xây dựng Đề án xúc tiến, hợp tác thu hút khách du lịch quốc tế đến thành phố Sầm Sơn. Phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao theo hướng đa dạng, hấp dẫn, độc đáo; xây dựng Sầm Sơn là thành phố lễ hội bốn mùa, với những chương trình nghệ thuật hoành tráng, đặc sắc, hấp dẫn du khách | UBND thành phố Sầm Sơn | Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 8 | Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các khu vui chơi, giải trí; các trung tâm mua sắm hiện đại; hình thành các khu vực du lịch trải nghiệm, khu trưng bày, giới thiệu đồ lưu niệm, quà tặng, các đặc sản vùng miền trong tỉnh, sản phẩm thủ công truyền thống phục vụ du lịch | UBND thành phố Sầm Sơn | Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 9 | Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên du lịch, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, giỏi nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch; các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản trị, quản lý, điều hành khách sạn, nhà hàng | UBND thành phố Sầm Sơn | Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 10 | Nghiên cứu, đề xuất xây dựng thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn TP. Sầm Sơn | UBND thành phố Sầm Sơn | Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan | Chương trình, đề án, báo cáo | Tháng 6/2022 |
| 11 | Nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích, vận động các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống trong các khu dân cư trên địa bàn thành phố di chuyển vào Cụm công nghiệp để tổ chức sản xuất  | UBND thành phố Sầm Sơn | Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| **V** | **Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt công tác GPMB, nhất là các dự án lớn, trọng điểm; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội** |
| 1 | Tham mưu các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án xã hội hóa (xử lý rác thải, nước thải, môi trường, y tế, giáo dục…) trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | UBND thành phố Sầm Sơn, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, quyết định | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 2 | Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy, biên chế của thành phố Sầm Sơn | Sở Nội vụ | UBND thành phố Sầm Sơn, các sở, ban, ngành có liên quan | Đề án | Gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung vào nhiệm vụ IV.1 trước ngày 31/3/2022 |
| 3 | Hướng dẫn thành phố đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến đầu tư, chú trọng thu hút các dự án đầu tư hạ tầng thương mại, du lịch, đô thị quy mô lớn | Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch | UBND thành phố Sầm Sơn, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 4 | Nghiên cứu ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng đất trên địa bàn thành phố với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  | Thành ủy thành phố Sầm Sơn | Các đơn vị có liên quan | Nghị quyết | Năm 2022 |
| **VI** | **Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội gắn với phát triển thành phố thông minh** |
| 1 | Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đưa vào khai thác các dự án đô thị lớn, trọng điểm trên địa bàn như: Khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Sầm Sơn; Quảng trường biển và Trục cảnh quan lễ hội; Khu đô thị sinh thái biển Đông Á; Khu đô thị du lịch ven Sông Mã, Khu trung tâm hành chính mới, Khu đô thị, dịch vụ thương mại Văn Phú Invest...; đẩy mạnh thu hút đầu tư Khu đô thị du lịch Nam Sầm Sơn. | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND thành phố Sầm Sơn | Các đơn vị liên quan | * Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định
 | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết. |
| 2 |  Huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ của TW, cùng với nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hoàn chỉnh hệ thống giao thông đối ngoại theo trục Đông Tây như: Đại lộ Nam Sông Mã, Đường Ngã Ba Voi - Nam Sầm Sơn, Trục cảnh quan Sầm Sơn - Thanh Hóa, đường vành đai phía Nam...; theo trục Bắc - Nam như: Tuyến đường bộ ven biển, đường Tây Sầm Sơn 1 và đường 4C. Đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nội thị như: đường Thanh Niên, Tây Sơn, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông… và các tuyến phía Tây đường ven biển như: đường Quảng Hùng 1, đường Quảng Minh 1, đường Bắc trục cảnh quan, đường Quảng Thọ, đường Quảng Châu… Kêu gọi đầu tư các bến thuyền du lịch, các bến xe, bãi đỗ xe theo quy hoạch | Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Sầm Sơn | Các đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, dự án, quyết định | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 3 |  Đôn đốc đầu tư Trạm biến áp 110kv Sầm Sơn 2, nâng cấp các trạm biến áp và hệ thống truyền tải các khu dân cư cũ; xây dựng hệ thống cấp điện ngầm các khu đô thị mới, ngầm hóa hệ thống cấp điện các khu dân cư cũ | Sở Công Thương | Công ty CP điện lực Thanh Hóa, UBND thành phố Sầm Sơn, các đơn vị liên quan | Dự án | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 4 | Nghiên cứu đầu tư đường ống cấp nước từ Nhà máy nước Mật Sơn thành phố Thanh Hóa cho khu Nam Sầm Sơn  | Công ty CP cấp nước Thanh Hóa  | Sở Xây dựng, UBND thành phố Sầm Sơn, các đơn vị liên quan | Dự án | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 5 | Huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, cùng với nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư các công trình thể thao đạt chuẩn thi đấu quốc gia, quốc tế như: Nhà thi đấu, bể bơi, sân bóng đá…  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | UBND thành phố Sầm Sơn, các đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, dự án, quyết định | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 6 | Hướng dẫn chuyển đổi số trong quy trình nghiệp vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước của thành phố Sầm Sơn; chuẩn hóa quy trình xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử; tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng | Sở Thông tin và Truyền thông | Các đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, dự án, quyết định | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 7 | Cải tạo, chỉnh trang, bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các khu dân cư hiện hữu đáp ứng các tiêu chuẩn đô thị loại I; nâng cấp hạ tầng thủy lợi, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải... | UBND thành phố Sầm Sơn | Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 8 | Thu hút đầu tư xây dựng Khu R&D trở thành khu kinh tế số; triển khai số hóa, hình thành hệ thống thông tin về số khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch. | UBND thành phố Sầm Sơn | Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| **VII** | **Tăng cường liên kết với các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh, từng bước mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế** |
| 1 |  Thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Sầm Sơn với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, nhất là về thương mại, du lịch; xây dựng các chương trình, các sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng | Các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh | UBND thành phố Sầm Sơn, các đơn vị có liên quan | Kế hoạch, chương trình, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 2 | Tăng cường liên kết với các huyện, thị xã, thành phố, các đô thị, khu du lịch trong tỉnh và mở rộng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị với các đô thị du lịch biển trong cả nước; vừa bảo đảm yếu tố bản sắc, đặc trưng riêng, vừa có tính hiện đại, văn minh và tầm nhìn chiến lược lâu dài | UBND thành phố Sầm Sơn | Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| **VIII** | **Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo hài hòa với phát triển kinh tế** |
| 1 | Tham mưu các giải pháp huy động tối đa nguồn lực để đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các công trình văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn thành phố; đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao, xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết bị thể dục thể thao đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao lớn của tỉnh và quốc gia | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | UBND thành phố Sầm Sơn, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 2 | Tham mưu các giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo sự đột phá trong các ngành du lịch, thương mại, khai thác và chế biến, xây dựng khu nghiên cứu và phát triển (R&D) | Sở Khoa học và Công nghệ | UBND thành phố Sầm Sơn, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 3 | Tham mưu các giải pháp xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số, kết nối 5G và sau 5G, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối (blockchain)… trên địa bàn thành phố | Sở Thông tin và Truyền thông | UBND thành phố Sầm Sơn, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 4 | Tham mưu các giải pháp nhằm tạo tham mưu các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường theo hướng chuẩn hóa, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư phát triển giáo dục; khuyến khích đầu tư các trường phổ thông chất lượng cao  | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND thành phố Sầm Sơn, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Quý IV/2022 |
| 5 |  Tham mưu các giải pháp đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút đầu tư các bệnh viện chất lượng cao, chuỗi cơ sở chăm sóc sức khỏe, khu nghỉ dưỡng phục hồi chức năng; ưu tiên kêu gọi đầu tư xây dựng Bệnh viên Đa khoa Quốc tế Sầm Sơn | Sở Kế hoạch và Đầu tư | UBND thành phố Sầm Sơn, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết. |
| 6 | Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách tại các bệnh viện điều dưỡng, các trung tâm phục hồi chức năng của các cơ quan Trung ương, của tỉnh trên địa bàn | Sở Y tế | UBND thành phố Sầm Sơn, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết. |
| 7 | Tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng chuyển đổi nghề, tạo việc làm và tổ chức lại đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | UBND thành phố Sầm Sơn, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| **IX** | **Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu** |
| 1 | Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố | Sở Tài nguyên và Môi trường | UBND thành phố Sầm Sơn, các sở, ban, ngành có liên quan | Cơ sở dữ liệu | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 2 | Tham mưu các giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn nước, nhất là Sông Mã, Sông Đơ và hệ thống nước ngầm; quản lý chặt chẽ các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường; tham mưu giải pháp khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường | Sở Tài nguyên và Môi trường | UBND thành phố Sầm Sơn, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết. |
| 3 | Xây dựng các biện pháp bảo vệ nguồn lợi môi trường biển gắn với ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; xây dựng các phương án, biện pháp phòng chống thiên tai, lũ lụt. Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án kè chống sạt lở bờ biển Sầm Sơn | UBND thành phố Sầm Sơn | Các đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, quyết định, báo cáo | Quý IV/2022 |
| **X** | **Về quốc phòng - an ninh** |
| 1 | Xây dựng phương án hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cho Tp Sầm Sơn trong thời gian cao điểm về hoạt động du lịch | Công an tỉnh | UBND thành phố Sầm Sơn và các đơn vị liên quan | Kế hoạch, phương án  | Hằng năm, trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 2 | Gắn chặt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch thế trận quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ | UBND thành phố Sầm Sơn | Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| **XI** | **Xây dựng hệ thống chính trị** |
| 1 | Tăng cường xây dựng Đảng bộ thành phố đoàn kết, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phát huy mạnh mẽ vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đề cao việc tự kiểm tra, tự soi, tự sửa của tổ chức đảng và đảng viên | Thành ủy thành phố Sầm Sơn | Các đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, nghị quyết, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 2 | Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xây dựng văn hóa trong thực thi công vụ, văn hóa phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm để khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém kéo dài, tạo bước đột phá trong quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai, hạ tầng, thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức; đẩy mạnh kết nối, trao đổi thông tin giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp | UBND thành phố Sầm Sơn | Các đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |